软件工程课程实践项目文档

项目计划书

基于移动端的多模态表情包智能检索与推荐系统

面向微信聊天场景的图片、文字与实时摄像头内容表情包检索方案

| 项目属性 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目类型 | 移动端应用系统 / 微信小程序 + FastAPI 后端 |
| 实践周期 | 6 天课程实践周期 |
| 小组人数 | 6 人 |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编写日期 | 2026 年 7 月 |

选题出发点 在聊天中，用户常常记得某个表情包的大致画面、情绪和使用语境，却不一定记得文件名或关键词。本项目希望把这种“图像化记忆”转化为可检索入口，让用户可以通过拍照、上传图片或输入描述，快速从本地表情包库中找到合适的表达。

# 1 项目概述

## 1.1 项目背景

在移动社交场景中，表情包已经成为用户表达情绪、调节聊天气氛和传递态度的重要媒介。以微信聊天为例，用户在对话中经常会出现一种具体但难以表达的需求：此刻想发一个“无语”“尴尬”“破防”“憋笑”或者“震惊”的表情包，脑海中也许已经浮现出某种画面，但在收藏夹、相册或聊天记录中却很难快速找到。

传统表情包管理方式主要依赖关键词命名、人工分类、最近使用记录或相册查找。这种方式与人的记忆方式并不完全一致。用户对表情包的记忆往往是图像化和场景化的：可能记得画面里有一个皱眉的人、一个夸张的猫脸、一个桌面上的崩溃姿势，或者记得当前摄像头拍到的场景与某类表情包很像，却不一定记得准确标签。由此，本项目提出“基于移动端的多模态表情包智能检索与推荐系统”，尝试把文字描述、上传图片和实时摄像头内容都作为检索入口。

本系统面向课程实践场景，目标不是构建商业级推荐平台，而是完成一个可运行、可演示、文档完整的软件工程项目。系统将通过微信小程序提供移动端交互，通过 FastAPI 后端完成图片接收、文本接收、特征提取、相似度计算和 Top-K 推荐结果返回，使用户能够更自然地从表情包库中找到符合当前聊天语境的表情包。

## 1.2 项目目标

| 序号 | 目标内容 |
| --- | --- |
| 1 | 实现一个可运行的移动端表情包检索与推荐系统。 |
| 2 | 支持用户通过上传图片、拍照或输入文字描述进行表情包搜索。 |
| 3 | 支持根据实时摄像头内容或用户上传图片，从本地表情包库返回 Top-K 相似结果。 |
| 4 | 支持表情包分类浏览、详情查看、收藏管理和搜索历史记录。 |
| 5 | 形成完整软件工程文档，包括项目计划、需求规格、设计说明、接口说明、测试计划、测试用例和测试报告。 |
| 6 | 保证系统具有较好的演示性和可扩展性，预留 CLIP、Chinese-CLIP 和 FAISS 等进阶接口。 |

## 1.3 项目范围

本项目主要完成用户端、后端服务和数据管理三类功能。用户端负责首页展示、图片上传检索、拍照检索、文字描述检索、推荐结果展示、表情包详情查看、收藏、历史记录和分类浏览。后端负责接收图片与文字请求、完成图片预处理、提取图片或文本特征、计算相似度、返回 Top-K 推荐结果，并管理表情包元数据、收藏记录和搜索历史。数据管理部分负责表情包图片存储、标签与分类维护、特征向量缓存以及用户行为记录存储。

项目不开发大型社交聊天平台，不进行复杂用户关系管理，不实现真实商业级个性化推荐系统，不要求训练大型模型，也不涉及敏感人脸身份识别或真实身份认证。

# 2 可行性分析

| 分析维度 | 可行性说明 |
| --- | --- |
| 技术可行性 | 微信小程序能够完成图片选择、拍照、表单输入和结果展示；FastAPI 能够快速构建 RESTful 接口；SQLite 或 MySQL 能够满足课程规模数据存储需求。 |
| 算法可行性 | 基础版本采用标签匹配、颜色直方图、感知哈希 pHash 和余弦相似度即可实现可演示检索；进阶版本可扩展 CLIP / Chinese-CLIP 特征。 |
| 时间可行性 | 项目周期为 6 天，采用高、中、低功能优先级策略，优先完成图片检索、文字检索和推荐展示，收藏与历史作为增强功能。 |
| 资源可行性 | 表情包数据集可提前准备约 300 张，按开心、无语、尴尬、生气、悲伤、震惊等类别整理，并维护基础标签。 |
| 验收可行性 | 系统可通过移动端演示上传图片、实时拍照、输入文字、返回 Top-5 推荐结果、收藏和查看历史记录，便于课堂验收。 |

# 3 系统建设内容

## 3.1 功能模块

| 模块 | 主要功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 用户端模块 | 首页展示、图片上传、拍照检索、文字检索、结果展示、详情查看 | 面向微信聊天场景，提供移动端自然入口。 |
| 推荐检索模块 | 图片预处理、特征提取、相似度计算、Top-K 排序 | 基础版本采用轻量特征，进阶版本预留多模态模型。 |
| 表情包管理模块 | 图片库、标签、分类、特征向量缓存 | 为检索和展示提供数据基础。 |
| 用户行为模块 | 收藏记录、搜索历史、结果记录 | 支持复用常用表情包和回看历史检索。 |
| 文档与测试模块 | 项目计划、需求、设计、接口、测试计划、测试报告 | 满足软件工程课程提交要求。 |

## 3.2 功能优先级

| 优先级 | 功能内容 | 处理策略 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 图片上传、拍照检索、文字检索、推荐结果展示、表情包库管理、后端检索接口 | 必须完成，是项目验收和演示的核心。 |
| 中 | 收藏功能、历史记录、分类浏览、相似度分数显示 | 在核心功能稳定后完成，用于提升完整性。 |
| 低 | 用户登录、个性化推荐、自动生成标签、FAISS、CLIP / Chinese-CLIP 接入 | 作为扩展方向，课程周期内只预留接口或设计说明。 |

# 4 技术路线与总体架构

## 4.1 技术路线

| 层次 | 技术选型 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | 微信小程序、WXML、WXSS、JavaScript | 负责图片上传、拍照、文字输入、结果展示、收藏和历史页面。 |
| 后端 | Python FastAPI | 提供 RESTful API，处理图片、文本、检索和数据读写。 |
| 数据库 | SQLite 或 MySQL | 存储表情包信息、标签、分类、收藏记录和搜索历史。 |
| 图像检索 | 颜色直方图、pHash、余弦相似度 | 实现课程实践可落地的基础图片相似度计算。 |
| 文本检索 | 关键词匹配、标签匹配、文本向量预留 | 根据“无语、尴尬、开心、破防”等描述匹配表情包。 |
| 扩展能力 | CLIP / Chinese-CLIP、FAISS | 后续提升多模态语义理解与大规模向量检索能力。 |

## 4.2 总体架构

系统架构说明 用户通过微信小程序发起文字、图片或拍照检索请求；前端将请求发送至 FastAPI 后端；后端调用特征提取模块、检索模块和数据管理模块；系统从表情包图片库、数据库和特征向量库中计算相似结果；最终返回 Top-K 推荐结果并在移动端展示。

用户 -> 微信小程序前端 -> FastAPI 后端接口 -> 特征提取模块 / 检索模块 / 数据管理模块 -> 表情包图片库 + 数据库 + 特征向量库 -> Top-K 推荐结果 -> 移动端展示。

# 5 核心业务流程

| 流程 | 步骤说明 |
| --- | --- |
| 图片检索流程 | 用户上传图片或拍照；前端调用图片检索接口；后端接收图片并预处理；提取图片特征；与表情包库特征计算相似度；按得分排序；返回 Top-K 表情包；前端展示。 |
| 文字检索流程 | 用户输入“无语”“尴尬”“开心”“破防”等描述；前端调用文字检索接口；后端根据标签或文本特征匹配；返回相关表情包列表。 |
| 实时摄像头检索流程 | 用户在聊天场景中打开拍照入口；系统获取当前拍摄画面；后端将画面特征与表情包库对比；推荐与当前画面情绪或语义相近的表情包。 |
| 收藏流程 | 用户点击收藏；前端提交收藏请求；后端保存收藏记录；用户可在收藏页面查看常用表情包。 |
| 历史记录流程 | 用户每次检索后保存搜索方式、关键词或图片名称、时间和推荐结果；前端支持查看历史记录。 |

# 6 项目组织与人员分工

| 角色 | 人数 | 主要职责 | 主要交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1 | 制定项目计划，跟踪进度，识别风险，组织沟通与答辩。 | 项目计划书、进度跟踪表、风险识别表、答辩汇总材料 |
| 需求分析师 | 1 | 分析用户场景，整理功能需求、非功能需求和用例。 | 需求规格说明书、用例图、功能清单、用户使用说明 |
| 系统设计人员 | 1 | 完成系统架构、数据库、接口和模块设计。 | 概要设计、详细设计、数据库设计、接口说明文档 |
| 前端开发人员 | 1 | 开发微信小程序页面和接口调用逻辑。 | 前端源码、页面说明、前端接口调用说明 |
| 后端开发人员 | 1 | 开发 FastAPI 接口、检索逻辑和数据库读写。 | 后端源码、接口说明、部署说明 |
| 测试与文档人员 | 1 | 编写测试计划和用例，执行测试，整理最终文档。 | 测试计划、测试用例、测试报告、问题记录表 |

# 7 项目进度计划

| 时间 | 主要任务 | 阶段产出 |
| --- | --- | --- |
| Day 1 | 确定选题；明确背景、目标和范围；完成分工；完成项目计划书；完成需求分析报告初稿；搭建代码仓库和项目目录。 | 项目计划书、分工表、需求分析初稿、仓库目录 |
| Day 2 | 完成概要设计、系统架构设计、数据库设计和接口设计；完成微信小程序页面原型；搭建后端基础框架。 | 概要设计、数据库设计、接口设计、前端原型、后端框架 |
| Day 3 | 完成图片上传功能；初始化表情包数据；完成分类与标签管理；完成图片检索和文字检索基础版本。 | 上传接口、表情包库、基础检索功能 |
| Day 4 | 完成推荐结果展示、收藏、历史记录、相似度排序和前后端联调。 | 可联调系统、收藏和历史功能 |
| Day 5 | 完成系统测试；修复主要 Bug；完善界面；补充测试用例和测试报告；准备验收演示材料。 | 测试用例、测试报告、演示材料 |
| Day 6 | 整理最终源码；完成最终测试报告、答辩 PPT、课程思政报告相关材料和提交物打包。 | 最终源码、最终文档、答辩 PPT、提交包 |

# 8 里程碑计划

| 里程碑 | 时间 | 完成标准 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 选题与需求确定 | Day 1 | 项目背景、目标、范围、分工和需求初稿明确。 | 项目计划书、需求分析报告、分工表 |
| M2 系统设计完成 | Day 2 | 架构、数据库和接口方案完成，可指导开发。 | 概要设计、数据库设计、接口设计 |
| M3 核心功能完成 | Day 3-4 | 图片检索、文字检索、结果展示等核心功能可运行。 | 前端页面、后端接口、基础检索功能 |
| M4 联调测试完成 | Day 5 | 主要流程可演示，核心 Bug 已修复。 | 可运行系统、测试用例、问题修复记录 |
| M5 项目验收完成 | Day 6 | 源码、文档和答辩材料整理完成。 | 源码、测试报告、答辩 PPT、最终文档 |

# 9 主要交付物

| 序号 | 交付物 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目计划书 | 说明项目背景、目标、范围、进度、分工、风险和验收标准。 |
| 2 | 分组名单与分工说明 | 明确 6 名成员角色和职责。 |
| 3 | 需求规格说明书 | 描述功能需求、非功能需求、用例和业务流程。 |
| 4 | 概要设计说明书 | 描述系统总体架构、模块划分和技术路线。 |
| 5 | 详细设计说明书 | 描述主要模块、类、函数和核心逻辑。 |
| 6 | 数据库设计文档 | 描述表情包、标签、分类、收藏和历史记录表。 |
| 7 | 接口说明文档 | 描述图片检索、文字检索、收藏、历史等 RESTful API。 |
| 8 | 用户使用说明书 | 说明系统安装、启动和移动端使用流程。 |
| 9 | 源代码 | 包含微信小程序前端和 FastAPI 后端源码。 |
| 10 | 测试计划、测试用例、测试报告 | 覆盖核心功能、接口、异常和演示流程。 |
| 11 | 进度跟踪表、风险识别表 | 记录项目执行过程和风险处理情况。 |
| 12 | 答辩 PPT | 用于课程验收汇报和系统演示。 |

# 10 风险识别与应对措施

| 风险编号 | 风险内容 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 模型接入复杂，运行环境配置困难。 | 影响检索效果和开发进度。 | 优先使用标签匹配、颜色直方图、pHash 和余弦相似度实现基础功能，CLIP 作为扩展接口。 |
| R2 | 微信小程序与后端接口联调耗时。 | 影响整体演示。 | 先用 Swagger 或 Postman 测试后端接口，再进行前端联调。 |
| R3 | 表情包数据集数量不足或标签混乱。 | 影响推荐结果质量。 | 提前准备约 300 张表情包，按情绪和场景分类整理标签。 |
| R4 | 推荐结果主观性较强。 | 影响测试评价。 | 测试报告采用 Top-K 命中率、标签相关性和人工评价共同说明效果。 |
| R5 | 课程周期短，功能开发不完。 | 影响提交完整性。 | 采用功能优先级策略，优先完成核心检索和结果展示。 |
| R6 | 移动端图片上传失败或格式不兼容。 | 影响用户使用。 | 限制 JPG、PNG 格式，并在后端进行格式校验和异常处理。 |

# 11 质量保证措施

项目采用过程质量与结果质量结合的方式进行管理。代码层面要求前后端目录分离、接口返回格式统一、关键逻辑添加必要注释、数据库字段命名清晰。测试层面要求所有核心功能均对应测试用例，包括图片上传、拍照检索、文字检索、Top-K 返回、收藏、历史记录和异常输入处理。管理层面由项目经理每日检查任务完成情况，测试与文档人员记录问题、修复状态和测试结果。最终提交前需进行完整系统演示测试，确保移动端和后端服务能够稳定运行。

# 12 验收标准

| 序号 | 验收项 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统启动 | 前端小程序和 FastAPI 后端均可正常启动。 |
| 2 | 图片检索 | 用户可以上传图片或拍照，并获得推荐结果。 |
| 3 | 文字检索 | 用户可以输入文字描述搜索表情包。 |
| 4 | 推荐结果 | 系统能够返回至少 Top-5 推荐表情包。 |
| 5 | 结果展示 | 推荐结果能够显示图片、标签、相似度或匹配原因。 |
| 6 | 收藏功能 | 用户可以收藏表情包，并在收藏页面查看。 |
| 7 | 历史记录 | 用户可以查看历史检索记录。 |
| 8 | 接口响应 | 后端接口能够返回统一格式 JSON 响应。 |
| 9 | 源码结构 | 项目源码目录清晰，前后端分离。 |
| 10 | 文档完整性 | 项目计划、需求、设计、接口、测试和答辩材料完整规范。 |

# 13 总结

本项目从真实聊天场景出发，关注用户“想发表情包但找不到”的高频痛点。与单纯依赖关键词搜索不同，系统将用户的图像化记忆、文字描述和摄像头实时内容作为检索入口，尝试用轻量级多模态检索方式提升表情包查找效率。项目技术路线清晰、功能范围可控、实践周期可执行，既能够完成课程实践的工程实现要求，也便于形成需求、设计、接口、测试和答辩等完整软件工程文档。